2ème opinion Aguasan (max. 1 page):

Recommandation (conclusions de l’appréciation)

Je recommande ce projet pour un financement. Les risques sont minimes. L’expérience de Swissaid avec ce type de projet et sa présence en Equateur sont autant de garanties de succès.

1. Pertinence (bien-fondé) du projet

Ce projet vise l’accès à l’eau potable pour 327 familles c'est-à-dire plus de 1600 personnes issues de 8 communautés indigènes pauvres. L’eau est le facteur clef de tout développement social et économique, pour la santé, pour l’éducation des enfants, pour l’alimentation etc. Existe-t-il un objectif plus fondé ? Je crois que non. En plus des bénéficiaires déjà mentionnés, 33 institutions (écoles, garderies d’enfants, coopératives agricoles, maisons communautaires) en profiteront.

2. Objectifs (et indicateurs) sont-ils SMART? (Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes, définis dans le Temps)

Les objectifs sont clairs et mesurables (1635 personnes ont un accès à l’eau potable 24h sur 24h et en quantité suffisante) et témoignent de l’expérience de SWISSAID dans ce domaine ainsi qu’en Equateur. La zone de la source sera protégée. Les bénéficiaires participent depuis le début et géreront le système.

3. Approches proposées

L’approche proposée a fait ses preuves et est adéquate. Les bénéficiaires participent depuis le début avec l’acquisition de la concession pour l’eau; c’est un pas de sensibilisation important. En mettant leur main d’œuvre et du matériel local à disposition, les bénéficiaires se sentiront responsables du projet, condition préalable au futur entretien des installations. Une autre condition préalable importante est la création de comités de gestion de l’eau, 1 par communauté. L’expérience de Swissaid dans l’établissement et la formation des comités est garante d’un bon fonctionnement et d’une bonne distribution équitable de l’eau. Pour les questions techniques, Swissaid offre aux communautés l’appui de techniciens expérimentés.

4. Résultats attendus du projet et leur durabilité escomptée

L’accès à l’eau potable en quantité suffisante et 24h sur 24h améliorera sans aucun doute la santé des familles bénéficiaires. Elle permettra aux filles de fréquenter l’école plus régulièrement (au lieu de chercher l’eau), elle permettra de produire des aliments d’une haute valeur nutritive etc. Les tarifs de l’eau couvriront les frais de gestion et d’entretien au minimum, probablement ils produiront même des excédents. Grâce à la protection de la source, les communautés veilleront à ce que la source ne s’épuise et ne se contamine pas. Mais la garantie de durabilité la plus importante est la sensibilisation et la formation des hommes et des femmes des communautés. L’équipe de Swissaid en Equateur est très expérimentée est fera un suivi systématique.

5. Risques et leur mitigation

Le risque le plus grand est un retour à une politique de privatisation de l’eau avec une vente de la concession à des privés. Mais Swissaid connaît ce risque, qui pour le moment n’est pas très grand. Swissaid met tous les villages avec lesquels elle travaillent en réseau, aussi pour défendre ensemble – si besoin est – les concession des communautés. Un autre risque est une mauvaise gestion des systèmes d’eau. Mais avec la formation et sensibilisation de la population entière, celle-ci contrôlera les gestionnaires.

6. Relation entre inputs (intrants) et outputs

Swissaid utilise des technologies et matériaux adaptés et pas trop chers. Les coûts de Fr. 400,- par bénéficiaire ou de Fr. 2000.- par famille (inclus la main-d’œuvre et le matériel local) sont raisonnables, en tenant en compte le paysage accidenté, qui demande du matériel et des constructions solides.

7. Remarques

J’ai demandé pourquoi le projet ne prévoyait pas de systèmes d’assainissement. Swissaid a répondu que c’est une question de moyens et que si des moyens supplémentaires seraient un jour disponibles, l’assainissement pourrait être ajouté.

Date et Auteur de la 2ème opinion avec détails de contact

Thomas Zeller, Ing. Agr. ETHZ Senior Water Policy Advisor DDC 031 322 3442 Bern, 15 juin 2010

# Text boxes

SWISSAID / Gestion participative du système d’adduction d’eau potable Los Ceceles