Recommendation (assessment conclusions)

A financer le projet.

1. Relevance (or pertinence) of the project

Les besoins de la population vont dans le sens de l’objectif général du projet : Assurer de l’eau potable de qualité à la population de la commune de l’Ambatomainty.

2. SMART-ness of the objectives

Les objectifs sont simples et clairement exprimés. Les résultats sont mesurables, avec une recommandation d’effectuer des tests sur l’eau potabilisée en choisissant un échantillon de ménages afin de s’assurer que la population a compris et pratique les conseils d’utilisation du chlore actif. Le projet est réaliste et entre entièrement dans le cadre des Objectifs du Millénaire. La durée totale du projet n’est pas mentionnée dans le formulaire. Après une consultation avec l’organisme requérant, une durée de 12 mois a été fixée, dont : 1-ère étape : la réalisation du projet dans chaque centre médical s’effectuera pour 2 mois (donc 6 mois en total) 2 étape : le suivi et le contrôle du projet seront étalés sur les 6 mois qui suivent ; Il sera recommandable de suivre les résultats du projet dans cette commune dans deux rapports annuels basés sur les données reçues du Ministère de la santé.

3. Approaches proposed

Les approches dans ce projet sont techniquement correctes. L’appareil WATALYS est connu par une simplicité de la production du chlore actif, La commune a le potentiel d’organiser la distribution et son contrôle dans les villages. Le prix d’une bouteille de chlore actif est accessible pour toutes les classes sociales. L’organisation requérante a impliqué les autorités locales pour une collaboration étroite. Une formation est prévue pour les « producteurs » de la solution et pour les utilisateurs.

4. Expected results of the project and their expected sustainability

Le but de se projet est d’habituer les habitants de cette commune de traiter l’eau afin de la rendre potable, tout en leur offrant un moyen simple et bon marche de le faire. Les résultats sont atteignables mais il faudra suivre la participation de la population dans cette démarche jusqu’à une transformation de cette pratique en une habitude absolument nécessaire pour chaque ménage. Pour assurer une pérennité de cette entreprise, il faudra calculer le prix juste d’une bouteille de chlore (y compris l’achat de l’appareil, les bouteilles pour chaque ménage, le travail de distribution, etc). Sur cette base, et avec un prix évidemment très bas, comme l’organisation TIM l’affirme, la commune sera autonome dans le futur en ce qui concerne la potabilisation de l’eau au niveau des ménages.

5. Risks and their mitigation

L’organisation TIM a bien discerné le risque d’avoir la population se détourner de l’utilisation de ce produit. La mesure pour y remédier est correcte : un suivi, et une formation continue. Annoncer les résultats d’un rapport sur la santé de la population basé sur les donnés des centres médicaux diminuera aussi ce risque. Un autre risque est aussi à prendre en considération : un dosage insuffisant ou un surdosage du produit. Lors de la formation continue, ce problème peut être discuté et corrigé.

6. Relation between inputs and outputs

L’objectif est atteignable et les moyens de l’atteindre sont appropriés. Les résultats, une fois atteints, seront d’une grande importance pour l’amélioration de la santé dans la commune.

7. Remarks

Le projet est bien formulé, et les petits ajustements souhaités sont facilement applicables.

Author of the 2nd opinion with contact details and date

Vessela Monta, vessela@irha-h2o.org Genève Tél :+4122 797 41 57 18.03.2008

# Text boxes

Association TIM Suisse et France Voisine : Désinfection de l’eau à Madagascar